Утверждена

Постановлением

администрации Юсьвинского

сельского поселения

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №

Муниципальная программа

Юсьвинского сельского поселения

«Формирование комфортной городской среды»

на 2018-2022 годы

2017 год

**Основные характеристики реализации Программы**

**I. Характеристика текущего состояния и благоустройства дворовых территорий с. Юсьва**

Состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важнейшей частью комфортности проживания граждан. От уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе от уровня технически исправного состояния внутриквартальных проездов, тротуаров, наличия мест парковки автомобильного транспорта, малых архитектурных форм, игровых и спортивных комплексов на детских площадках, во многом зависит качество жизни населения.

Многолетнее недофинансирование мероприятий по ремонту и приведению дворовых территорий и проездов к ним в надлежащий вид привело к повышенному износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего соответствующего облика газонов. В районах старой застройки еще существуют территории, требующие комплексного благоустройства и включающие в себя ремонт внутридворовых проездов, ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Неуклонно растущий транспортный поток приводит к увеличению физического износа асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов. Большенство существующих автостоянок, расположенных на территорииях, прилегающих к многоквартирным домам, не обеспечивают в полной мере возрастающие объемы парковки автомобильного транспорта.

По данным администрации Юсьвинского сельского поселения, на территории села Юсьва расположено 47 многоквартирных домов, общей площадью 74100 квадратных метров, расположенные на 42 дворовых территорриях. Оборудование, установленное на дворовых территориях, морально и физически устарело. Благоустройство дворовой территории и проездов к ним требует больших финансовых вложений, зачастую непосильных для собственников многоквартирных домов, в большинстве своем являющихся людьми малообеспеченными.

В этой связи, в Юсьвинском сельском поселении разработана муниципальная программа "Комфортное формирование городской среды" на 2018-2022 годы , которая является комплексом взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей и задач.

Реализация программных мероприятий создаст условия для:

- улучшения архитектурного облика дворовых территорий и проездов к ним в 43 дворовых территориях в с. Юсьва;

- повышения благосостояния и создания комфортных условий проживания для граждан, проживающих в Юсьвинском сельском поселении;

- развития, проведения досуга и отдыха детей дошкольного и школьного возраста.

В соответствии с данной Программой планируется реализация мероприятий, направленных на улучшение состояния дворовых территорий и проездов к ним на территории с. Юсьва.

В рамках Программы планируется благоустроить 43 придомовых территории в том числе и проездов к ним согласно адресному перечню, отраженному в Приложении N 3 к настоящей Программе.

**II. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации**

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы определены следующими стратегическими и нормативными документами:

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 1 декабря 2011 г. N 3046 «О стратегии социально-экономического развития Пермского края до 2026 года»;

Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской федерации от 21 февраля 2017 года № 114;

Постановление администрации Юсьвинского сельского поселения от 29.09.2017 г. № 147 «Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории с. Юсьва в муниципальную программу Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы, Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить задачи по ремонту и благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета: благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек и проездов).

Перед началом работ по комплексному благоустройству двора разрабатывается эскизный проект мероприятий, а при необходимости - рабочий проект.

Срок реализации Программы – 2018-2022 годы, с возможностью внесения изменений в сроки реализации Программы

***Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения***

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Основные принципы при проведении работ по благоустройству территории с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения:

- отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за счет устройства пандусов;

- правильно спроектированные съезды с тротуаров;

- парковочные места для инвалидов.

**III. Особенности формирования муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы**

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» предусмотрено направление в сфере благоустройства общественных территорий и дворовых территорий многоквартирных домов.

Под дворовыми территориями многоквартирных домов в рамках реализации настоящей муниципальной программы понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, одобренных в порядке, установленном администрацией Юсьвинского сельского поселения представлен в приложении 3 к настоящей программе.

Под местами массового отдыха (городскими парками), в рамках реализации настоящей муниципальной программы, понимаются такие места общего пользования, как территории вокруг общественных зданий (домов культуры, библиотек), территории вокруг памятников, пешеходные зоны (тротуары) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице, родники, водоемы, пустыри, городские площади и иные общественные объекты. Адресный перечень общественных территорий, представлен в приложении 3

**Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов**

**3.1 Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.**

При формировании предложений по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица, собственники помещений в многоквартирных домах, прежде всего вправе выбирать какие из видов работ, входящих в минимальный перечень, они хотели бы сделать:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Нормативная стоимость (единичные расценки работ по благоустройству) предоставлена в приложении 6 к настоящей программе.

Указанный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Предложения граждан, по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

**3.2 Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.**

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству является открытым и может быть дополнен по решению Правительства Пермского края иными видами работ.

Форма участия (финансовое и (или) трудовое) и доля участия заинтересованных лиц не устанавливается, так как виды работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территориий не будут реализовываться в муниципальной программе Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

**Благоустройство мест массового отдыха**

В качестве возможных проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов, бульваров;

- устройство освещения улицы, парка, сквера, бульвара;

- благоустройство набережной;

- благоустройство места для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания (как правило Дом культуры или библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- обустройство родников;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство городских площадей (как правило центральных);

- благоустройство или организация муниципальных рынков;

- иные объекты.

**IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Общая потребность в ресурсах на реализацию программных мероприятий составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. (приложение № 4), из них:

федеральный бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;

краевой бюджет – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.;

бюджет поселения – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

**V. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы определяется администрацией Юсьвинского сельского поселения и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы (приложение № 3).

Заказчик Программы:

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств местного бюджета, выделяемых на их выполнение, обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке и реализации программных мероприятий, подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих мероприятий Программы на очередной финансовый год;

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации соответствующих мероприятий Программы.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию мероприятий Программы; обеспечивают согласованность действий заказчика Программы по подготовке и реализации программных мероприятий;

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы

**VI. Особенности осуществления контроля реализации муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы**

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создана общественная комиссия из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организацию деятельности муниципальной общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденном в установленном порядке.

**VII. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

В данном разделе приводится описание основных рисков, оказывающих влияние на конечные результаты реализации мероприятий муниципальной программы, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местного бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий и т.д.;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы и т. д. иные другие риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

В таком случае муниципальная программа подлежит корректировке

Приложение № 1

**П А С П О Р Т**

**vуниципальной программы Юсьвинского сельского поселения**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Юсьвинского сельского поселения |
| Участники Программы | Администрация Юсьвинского сельского поселения  Территориальные общественные самоуправления  Многоквартрные дома с непосредственным способом управления  Граждане, проживающие в населенных пунктах Юсьвинского сельского поселения  Предприятия, организации, учреждения |
| Цель Программы | Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Юсьвинского сельского поселения с численностью населения свыше 1000 человек |
| Задачи Программы | 1. Повышение благоустройства территорий общего пользования. 2. Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 100% |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Благоустройство прилегающих к жилым домам 43 дворовых территорий;  - стимулирование граждан, представителей бизнеса и их вовлечение в реализацию мероприятий по благоустройству села;  - качественному изменению части городского пространства на территории реализации проектов, тем самым повышению качества городской среды на конкретной территории. |

Приложение № 2

**С В Е Д Е Н И Я**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2018-2022 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | 0  0  0  0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования субъекта Российской Федерации) | Проценты |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0  0  0  0 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |
| 8 | Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты |
| 9. | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |
| 10. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

Приложение № 3

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий Муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат  (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями Программы (подпрограммы) |
| начала реализации | окончания реализации |
|  | **2018 год** | | | | | | |
| 1 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Пионерская, 33, с. Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 2 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Гвардейская, 5, с. Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3. Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 3 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Гвардейская, 7, с.Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3. Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 4 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Гвардейская, 7, с.Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 5 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Гвардейская, 9, с.Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 6 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Попова, 34, с.Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 7 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Попова, 36, с.Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 8 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Попова, 36а, с.Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 9 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Набережная, 10, с.Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 10 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Набережная, 13, с.Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 11 | **Общественная территория**  Устройство детской-спортивной площадки по ул.Пушкина, с.Юсьва. | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Устройство элементов детской-спортивной площадки на ул. Пушкина с. Юсьва |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019 год** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 12 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Больничная, 7, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 13 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Больничная, 9, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 14 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Больничная, 11, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 15 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Больничная, 13, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 16 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Попова, 28, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 17 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Попова, 24, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 18 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Попова, 26, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 19 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Пионерская, 31, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 20 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Чечулина, 16, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 21 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Красноармейская, 10, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 22 | **Общественная территория**  Ремонт пешеходной зоны (тротуара) по ул. Чечулина, с.Юсьва | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Тротуары в асфальто-бетонном исполнении по у. Чечулина с. Юсьва |  |  |
| **2020 год** | | | | | | | |
| 23 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Пионерская, 38, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 24 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Подгорная, 23, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 25 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Комсомольская, 1б, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 26 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 43, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 27 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 45, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 28 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 47, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 29 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 42, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 30 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Комсомольская, 1а, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 31 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Гвардейская, 3, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 32 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 3, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 33 | **Общественная территория**  Ремонт пешеходной зоны (тротуара) по ул. Гагарина, с.Юсьва | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Тротуары в асфальто-бетонном исполнении по ул. Гагарина с. Юсьва |  |  |
| **2021** | | | | | | | |
| 34 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Набережная, 14, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 35 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Пионерская, 54, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 36 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Комсомольская, 9, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 37 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Комсомольская, 10, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 38 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Челюскинцев, 23, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 39 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Школьная, 13в, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 40 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 7, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 41 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 21, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 42 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 26, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 43 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Советская, 28, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| **2022 год** | | | | | | | |
| 44 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Красноармейская, 3, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 45 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 4, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 46 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 6, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 47 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 7, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 48 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 38, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 49 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Дружбы, 40, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 50 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Боталова, 22, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |
| 51 | Ремонт дворовой территории прилегающей к многоквартирному дому по ул. Мира, 11, с .Юсьва  **Минимальный перечень работ:**  1.Ремонт дворового проезда  2.Установка освещения  3.Установка скамеек, урн | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  |  | Отремонтирована дворовая территория |  |  |

Приложение № 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения**  **«Формирование комфортной городской среды» на 2018 2022годы** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР |
| **Муниципальная**  **программа Юсьвинского сельского поселения**  **«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы** | Администрация Юсьвинского сельского поселения | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |  |
| Бюджет поселения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

**План реализации муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события [программы](consultantplus://offline/ref=1BB76CE11A32CE855BABD4642DE9CA9A73E42BE33B356D9C17D88B3AFC1FB24311B95BC565AFE903aEFDJ) | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | |
| 2018-2022 год | | | | | | |
|  |  |  | I квартал | II квартал | | | III квартал | | IV квартал |
| Разработка, опубликование и общественное обсуждение проекта муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |  | Администрация Юсьвинского сельского поселения. |  | | |  | |  |  |
| Утверждение муниципальной программы Юсьвинского сельского поселения «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |  | Администрация Юсьвинского сельского поселения. |  | | |  | |  |  |
| Подача заявки в Минстрой Пермского края на участие в мероприятии по благоусторойству дворовых территорий на 2018-2022 годы |  | Администрация Юсьвинского сельского поселения. |  | | |  | |  |  |
| Заключение соглашения с Минстроем Пермского края на предоставление софинансирования за счет средств федерального и краевого бюджетов на 2018-2022 годы |  | Администрация Юсьвинского сельского поселения. |  | | |  | |  |  |
| Разработка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом обсуждения с заинтересованными лицами |  | Администрация Юсьвинского сельского поселения |  | | |  | |  |  |
| Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ по проектам благоустройства дворовых территорий, заключение договоров |  | Администрация Юсьвинского сельского поселения. |  | |  | |  | |  |
| Завершение работ по благоустройству дворовых территорий |  | Администрация Юсьвинского сельского поселения» |  | |  | |  | |  |

Приложение № 6

Нормативная стоимость

(единичные расценки работ по благоустройству,

минимальный перечень работ)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | |  |
| № | Вид работ | | | | | Единица  измерения | Единичная расценка |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия  Дорожное покрытие (Тип 1) | | | |  | 1 | 1046,0 |
|  | существующее покрытие без бортового камнем.( демонтаж существующего покрытия(50%) , укладка выравнивающего щебёночного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия вновь) | Мелкозернистый асфальтобетон - 8 см | | |  |  |  |
|  | Выравнивающее щебёночное | | |  |  |
|  | покрытие(ямочный ремонт) до 15 см | | |  |  |
|  | Существующее щебёночное покрытие | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |
| 2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия  Дорожное покрытие (Тип 2) | | | |  | 1 | 1291,0 |
|  | существующее покрытие с бортовым камнем с 1 стороны (демонтаж бортового камня, демонтаж существующего покрытия(50%) , укладка выравнивающего щебёночного покрытия, устройство бортового камня с 1 стороны, укладка асфальтобетонного покрытия вновь) | Мелкозернистый асфальтобетон - 8 см | | |  |  |  |
|  | Выравнивающее щебёночное | | |  |  |
|  | покрытие(ямочный ремонт) до 15 см | | |  |  |
|  | Существующее щебёночное покрытие | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
|  |  | | | |  |  |
| 3. | Ремонт асфальтобетонного покрытия  Дорожное покрытие (Тип 3) | | | | | 1 | 1517,0 |
|  | существующее покрытие с бортовым камнем с 1 стороны (демонтаж бортового камня, демонтаж существующего покрытия(50%) , укладка выравнивающего слоя ПГС, подстилающий слой щебня, устройство бортового камня с 1 стороны, укладка асфальтобетонного покрытия вновь) | Мелкозернистый асфальтобетон - 8 см | | |  |  |
|  | Выравнивающее щебёночное | | |  |
|  | покрытие(ямочный ремонт) до 12 см | | |  |
|  | Слой (выравнивающий) ПГС -10 см | | |  |
|  |  | | |
|  |  | | | |  |  |
| 4. | Ремонт асфальтобетонного покрытия  Дорожное покрытие (Тип 4) | | | |  | 1 | 1603,0 |
|  | Существующее покрытие с бортовым камнем с 1 стороны (Демонтаж бортового камня, демонтаж существующего покрытия(50%) , укладка выравнивающего слоя ПГС, подстилающий слой щебня, устройство бортового камня с 1 стороны, укладка асфальтобетонного покрытия вновь) | Мелкозернистый асфальтобетон - 5 см | | |  |
|  | Выравнивающее щебёночное | | |  |
|  | покрытие(ямочный ремонт) до 12 см | | |  |
|  | Слой (выравнивающий) ПГС -10 см | | |  |
|  |  | | |  |
|  |  | | | |  |  |  |
| 5. | Ремонт асфальтобетонного покрытия  Дорожное покрытие (Тип 5) | | | |  | 1 | 1749,0 |
|  | существующее покрытие с бортовым камнем с 2 сторон (Демонтаж бортового камня, демонтаж существующего покрытия(50%) , укладка выравнивающего слоя ПГС, подстилающий слой щебня, устройство бортового камня с 2 сторон, укладка асфальтобетонного покрытия вновь) | Мелкозернистый асфальтобетон - 5 см | | |  |
|  | Выравнивающее щебёночное | | |  |
|  | покрытие(ямочный ремонт) до 12 см  подстилающий слой ПГС -10 см | | |  |
|  | Слой (выравнивающий) ПГС -10 см | | |  |
|  |  | | |  |
|  | Описание: C:\Users\Виталик\Pictures\Безымянный - копия.png | | | |  |  |  |
| 6. | Монтаж светильника уличного освещения (светодиодного) | | | |  | 1 шт. | 15360,0 |
| 7. | Установка скамейки со спинкой на металлическом каркасе | | | |  | 1 шт. | 9452,0 |  |
| 8. | Установка скамейки со спинкой на бетонных ножках | | | |  | 1 шт. | 9452,0 |  |
| 9. | Установка урны (опрокидывающаяся) | | | |  | 1 шт. | 5328,0 |  |

1. Значения показателей фиксируются на 01 января отчетного года [↑](#footnote-ref-1)